S M L O U V A   O  D Í L O   č. ……..

____________________________________________________

# Dnešního dne, měsíce a roku, tyto smluvní strany:

# Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ, Bolzanova 800, 25303 Chýně,

se sídlem:      		Bolzanova 800, Chýně, 253 03

IČO:  			70989559

bankovní spojení: 		182049576/0300, ČSOB a.s.

- zastoupená: 		Mgr. Jaroslav Novák - ředitel

tel.:      			603276273

email: 			reditel@zschyne.cz

datové schránky:  nj96qin

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

xxxxxx

sídlo: 	xxxxxx

Spisová značka: xxxxxx

IČO: 		xxxxxx

DIČ: xxxxxx

Bank. spojení:  č. ú.: ……………………………………………………………………. vedený u ……………………………………………

zastoupený ve věcech smluvních: 		xxxxxx

zastoupený ve věcech technických:        xxxxxx

tel.:       xxxxxx  	email: xxxxxx

datové schránky: xxxxxx

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

společně též i jako „smluvní strany“,

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- zhotovitel (popř. jeho poddodavatel) je držitelem příslušného živnostenského oprávnění  a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a

- zhotovitel je vítězem veřejné zakázky  „MŠ Chýně – zahrada“ (dále jen „veřejná zakázka“) zahájené dne 5.10.2020 objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky Přesuny mobiliáře, terénní úpravy a zahradnické práce  a

- zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou; a

uzavírají smluvní strany tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# I.	Předmět smlouvy

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a za toto dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

  - Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas provede  přesuny mobiliáře, terénní úpravy a zahradnické práce v rozsahu zadávací dokumentace této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení, uklízení a uvedení okolí do původního stavu po dokončení díla.

II.	Specifikace díla

  - Předmětem díla dle této smlouvy je provedení a obstarání veškerých prací nutných k úplnému dokončení díla uvedeného v cenové nabídce zhotovitele (příloha č.1) a dokumentaci (příloha č.2) této smlouvy. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne xxxxxx

  - Smluvní strany se dohodly, že předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v zadávací dokumentaci. Předmětem plnění jsou rovněž náklady na činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokumentech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje cenu za provedení díla stanovenou v článku V. odst. 5.1 této smlouvy. Ustanovení § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tím není dotčeno.

  - Nepředvídaným plněním se rozumí:

a)	plnění svým rozsahem nebo povahou přesahující rámec plnění dle této smlouvy, tj. takové plnění zhotovitele, které nebylo součástí řešení provedení díla vyplývajícího z této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN, stavebního povolení na provedení díla, touto smlouvou dohodnutého rozsahu a kvality či ověřené technické praxe; anebo

b)	plnění vyvolané zásadní změnou dodávky díla provedené na základě zvláštního požadavku objednatele.

Za nepředvídané plnění se nepovažují zejména:

a)	plnění jinak splňující podmínky této smlouvy na nepředvídané práce, o kterých prokazatelně zhotovitel při podpisu této smlouvy věděl nebo nemohl nevědět; anebo

b)	plnění, jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodlením zhotovitele s prováděním díla nebo prodlením s poskytováním s ním spojených plnění, za které zhotovitel odpovídá; anebo

c)	plnění, která jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele dále i plnění, která jsou v souladu s řešením provedení díla a projektové dokumentace anebo stavebním povolením a tato pouze zpřesňují.

III.	Doba plnění

  - Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat objednateli v následujících termínech:

- Předpokládaná doba zahájení prací, dodávek: od podepsání této smlouvy

- dokončení prací, dodávek předání a převzetí díla: 31.12.2023

- počátek běhu záruční lhůty: ode dne následujícího po dni předání a převzetí díla

Práce budou realizovány za těchto omezujících podmínek:

- Zhotovitel musí respektovat omezující podmínky, které budou vyplývat z provozních podmínek školy.

  - Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla, prosté všech vad a nedodělků bránících užívání díla či užívání podstatným způsobem omezujících a současně řádné protokolární předání díla objednateli formou dle článku IX. této smlouvy.

  - Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku III. odst. 3.1 této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít kromě případů uvedených v článku V. této smlouvy.

IV.	Místo provádění díla

  - Místo provádění díla (stavba) se nachází – Základní školy Chýně, zahrada u budovy MŠ v ulici Ecksteinova, Chýně. Blíže viz zadávací a projektová dokumentace.

  - Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s předanými podklady a dokumentací, s faktickým stavem a řádně prověřil místní podmínky a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s objednatelem nebo místním šetřením a že nezjistil žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření smlouvy nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle smlouvy.

# V.	Cena a způsob plnění

  - Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši xxxxxxx,- Kč s DPH (dále jen „Cena za provedení díla“). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v nabídce zhotovitele, která je přílohou této smlouvy.

  - Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.

  - Smluvní strany se dohodly na etapizaci díla následujícím způsobem:

1.etapa -  přesuny herních prvků a terénní úpravy

2.etapa -  realizace zpevněných ploch, montáž

3.etapa -  závěrečná výsadba

Po dokončení jednotlivé etapy provede zhotovitel soupis prací a předávací protokol. Pokud bude etapa

bez vad a nedodělků, objednatel etapu převezme a dodavatel vystaví dílčí fakturu. U 3.etapy provede

zhotovitel souhrn celého díla, včetně protokolu o předání a převzetí celého díla.

  - Do 15 kalendářních dnů po řádném protokolárním předání a převzetí celého díla  bude zhotovitelem  vystaven a  objednateli  předán  daňový doklad – konečná faktura se zahrnutím dílčích faktur. Objednatel je povinen konečnou fakturu uhradit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti konečné faktury, při výskytu vad a nedodělků pak ve lhůtě 30 kalendářních dní ode dne odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla.

  - Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad musí dále obsahovat objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval podmínky stanovené v tomto článku. Doručením opraveného daňového dokladu počíná běžet nová lhůta splatnosti dle této smlouvy.

VI.	Součinnost smluvních stran

  - Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

  - Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

VII.	Prohlášení, práva a závazky smluvních stran

  - Zhotovitel se zavazuje:

#### uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně 10 let od finančního ukončení projektu.

#### poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MŽP ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční

kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu

finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

VIII. Záruka za jakost

8.1.   Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla

objednatelem, přičemž záruční doba na dílo se sjednává v délce xxxx měsíců ode dne předání a převzetí díla.

8.2.    Zhotovitelem bude objednateli poskytován bezplatný záruční servis na objednatelem reklamované

vady díla vzniklé v době trvání záruční doby určené v článku VIII. odst. 11.1 této smlouvy.

8.3.   Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku VIII. odst. 8.1 této smlouvy vady

díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok

objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu

pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku

vadného plnění.

8.4.  Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném

případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla zahájit odstraňování vady díla, a to i

tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v

technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla. Reklamační

řízení musí být ukončeno do 30 dní po jeho zahájení. Bude-li v reklamačním řízení vada uznána

jako reklamační vada bude odstranění vady díla či jeho části provedeno bezúplatně. Nebude-li v

reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada, bude odstranění vady díla či jeho části

provedeno úplatně.

8.5.  Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoliv ze

smluvních stran od smlouvy.

IX.	Předání a převzetí díla

9.1.     Zhotovitel se zavazuje protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle článku III.

odst. 3.1 písm. b) této smlouvy.

9.2.      O předání díla zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol.

9.3.   Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad nebo provedení nedodělků díla nejpozději do 3 (tří)

pracovních dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel

oprávněn postupovat dle článku X. odst. 10.2.  a článku XI. této smlouvy.

9.4.    Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy budou analogicky použita ustanovení

tohoto článku.

X.	Utvrzení závazků, smluvní pokuta

10.1.   Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se splněním povinností stanovených v článku III.

odst. 3.1 písm. b) této smlouvy (ve vztahu k článku IX. Odst. 9.4. této smlouvy) je objednatel

oprávněn  uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní

pokutu ve výši 0,1 % z ceny za provedení díla včetně DPH, a to za každý den prodlení.

10.2.   Smluvní strany se dohodly, že za nesplnění termínů odstranění vad nebo za nesplnění termínů

odstranění vad a provedení nedodělků je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a

násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nesplněný den, a to za každou

vadu či nedodělek jednotlivě.

10.3.  Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s placením faktur dle článku V. odst. 5.4.

této smlouvy je zhotovitel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky, a to za každý den prodlení.

10.4.  Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoli svého peněžitého

závazku vůči objednateli, který je založen touto smlouvou, je objednatel oprávněn uplatnit vůči

zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z

dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení.

10.5. Všechny smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla povinné straně

doručena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany

uvedený v písemné výzvě.

10.6.   Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

XI.	Odstoupení od smlouvy

  - Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví občanská zákoník, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy ruší.

  - Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. této smlouvy, které bude delší než 5 kalendářních dnů nebo

- jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo

- zhotovitel vstoupil do likvidace nebo

- zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či pachtu obchodního závodu či jeho části, na základě které převedl, resp. propachtoval svůj obchodní závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu

  - V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

  - V případě odstoupení od této smlouvy zhotovitelem provedou smluvní strany nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a

- částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy součástí díla, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne xxxx.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

  - V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem provedou smluvní strany nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení objednatele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a

- částky, o kterou se objednatel obohatil k datu účinnosti odstoupení zhotovováním díla; částka obohacení objednatele bude určena jako částka hodnoty díla k datu účinnosti odstoupení od této smlouvy stanovená jako cena nákladová soudním znalcem či znaleckým ústavem určeným objednatelem snížená o 10%.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

XII.	Doručování

12.1.    Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, nebo doporučenou    listovní zásilkou s doručenkou nebo do datové schránky.

# XIII.	Závěrečná ustanovení

13.1.   Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13.2.   Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel

obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

13.3.   Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1:    cenová nabídka zhotovitele

Příloha č. 2:    zadávací dokumentace

13.4.   Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím

obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné

vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem,

resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V   Chýni, dne xxxxxxx				V ………………………………..dne ………………………

__________________________				__________________________

objednatel	xxxxxxxxxxxxx

zhotovitel